謙二様邸 現地調査チェックリスト 八千代市大和田950-8 都築謙二様邸 ／ 応急修理 受付番号184 ／ ※金額はすべて税抜

| 調査日 | 10月29日（木） ： 〜 ： | 天候 | 晴 ・ 曇 ・ 雨 |
| --- | --- | --- | --- |
| 立会者 | 謙二様・荻沼様（IA）・大工（ ） | 記入者 |  |

■ ① 抜けていないか 有／無 に○。決まったことは「現地での確認結果」へ

| № | 項目 | 確認ポイント | 有無 | 現地での確認結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 戸襖4枚（和室〜奥和室の間） | 荻沼さんへ追加依頼済み。全額謙二様負担 | 有 ・ 無 |  |
| 2 | 手前の和室の天袋4枚 | 襖か板戸か。柄は№608で揃えるか | 有 ・ 無 |  |
| 3 | リビング 壁・クロス・床下断熱 | 10/13追加分。壁の範囲と床下に入れるか | 有 ・ 無 |  |
| 4 | 天井クロス／ドア交換 | 色決め表で社長に確認 | 有 ・ 無 |  |
| 5 | 床束 → 鋼製束 | IAは「考慮」のみ。本数を数える | 有 ・ 無 |  |
| 6 | 解体・撤去・残材処分 | IA「撤去込み」と当社②解体368,803円の二重 | 有 ・ 無 |  |
| 7 | 洗面台・便器・給湯器の取付／撤去 | 洗面台→アベルコ、給湯器→豊栄工業。便器は誰か。既存の撤去・処分は誰か | 有 ・ 無 |  |
| 8 | ガスコンロ → 一旦なし | 決定済み。当社③・アベルコ見積から外れているか | 有 ・ 無 |  |
| 9 | シロアリ・クリーニング | 25.87坪と26.82坪の違い | 有 ・ 無 |  |
| 10 | 電気・水道の支給 | IA見積は「別途」。当社で見るか | 有 ・ 無 |  |
| 11 | 仮設トイレ → つけない | 決定済み。IA見積の項目を削除してもらう | 有 ・ 無 |  |
| 12 | 工期 | 大工日程で確定。11/5保険立会い前は解体しない | 有 ・ 無 |  |

■ ② 実測する数量 見積の数量と比べて、違えば実測値を記入

| № | 場所・項目 | 見積の数量 | 実測値 | 備考（図・メモ） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 畳の枚数（奥和室／収納内を含むか） | 6枚 |  |  |
| 2 | 和室 床下地 | 13.7㎡ |  |  |
| 3 | 和室 収納内 | 11.5㎡ |  |  |
| 4 | 和室 壁 | 28.9㎡ |  |  |
| 5 | トイレ クロス（1階） | 12.9㎡ |  |  |
| 6 | トイレ クロス（2階） | 12.9㎡ |  |  |
| 7 | 木巾木の長さ | — m |  |  |
| 8 | リビング・キッチン クロス | 46.5㎡ |  |  |
| 9 | 和室以外の1階 床断熱 | 約36㎡ |  |  |
| 10 | 床束の本数 | — 本 |  |  |

■ ③ 単価・重複の確認 聞いた回答を記入

| № | 確認すること | 確認 | 回答・メモ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 床断熱270,000円＝7,500円/㎡（他は5,000円/㎡） | □ |  |
| 2 | 縁側の床125,000円（約3.5万円/㎡）と奥和室の単価差 | □ |  |
| 3 | 奥和室の床断熱30,000円（11.5㎡なら割高？） | □ |  |
| 4 | 襖撤去の単価（和室4,000円／奥和室2,500円） | □ |  |
| 5 | 追加諸経費70,000円と家具移動費80,000円の二重 | □ |  |
| 6 | 在宅手間代100,000円の根拠 | □ |  |
| 7 | キッチン収納まわりオプション（+14,400円／+60,000円） | □ |  |

■ ④ 写真・書類

| № | 内容 | 確認 | メモ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工前の写真（台帳用・全景／各部屋／被害箇所） | □ |  |
| 2 | 応急修理757,000円の対象範囲（元に戻す部分のみ） | □ |  |

■ ⑤ 現地メモ・スケッチ

| 次回の予定 |  | 宿題・持ち帰り |  |
| --- | --- | --- | --- |